绥发改发[2018]6号                     签发人：王克全

绥芬河市大中型水库移民后期扶持

绩效自评报告

市财政局：

根据省财政厅《关于做好2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（黑财绩[2018]1号）文件要求，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

2017年度下达资金58万元。《黑龙江省财政厅关于提前下达2017年大中型水库移民后期扶持项目基金预算指标的通知》（黑财指（农村）[2017]14号）。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我委接到财政局转发的省财政厅《关于做好2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（黑财绩[2018]1号）文件后，领导高度重视，制定方案，指定专人负责，认真开展绩效评价工作。

（二）组织过程

为确保自评工作顺利开展，我委同财政局特成立绩效自评专项工作小组，及时做好绩效自评、佐证材料收集和材料报送工作。

（三）分析评价

2017年完成资金52万元，阜宁镇建新村水泥硬化道路400延长米，宽3.5米，建设小桥一座，项目已完工。移民生活环境得到有效改善，移民对后期扶持政策实施的满意度98%。2017年度绩效自评为优秀。

三、后期扶持政策实施管理情况

为保障移民工作顺利进行，加强对移民工作的管理，我委同财政局及两镇在移民后扶资金使用和拨付上严格依据《黑龙江省水库移民后期扶持资金管理暂行办法》、《黑龙江省财政专项资金监督管理办法》进行，做到专款专用。在资金到账后15个工作日内，通过财政惠农“一卡通”，将直补资金全部发放到移民户手中，没有发生一起漏发、重发、错发的现象。

- 绩效目标完成情况

- （一）项目资金情况分析

- 资金来源全部为中央预算内资金，项目资金全部到位，截至目前已完成52万元。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

完成阜宁镇建新村水泥硬化道路400延长米，宽3.5米，建设小桥一座，项目已完工。项目的实施极大的丰富了周边群众的需求。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

根据《关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（财预〔2018〕29号）、《黑龙江省财政厅关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（黑财绩〔2018〕1号）文件要求，将自评结果在本级政府网站公开，接受社会监督。

六、下一步后期扶持工作意见和建议

（一）进一步健全工作管理制度，确保专项资金高效、安全运行，提高项目建设效果。

（二）继续抓好移民稳定工作，认真做好信访接待、问题排查等工作，畅通信访渠道，切实维护移民合法权益，把问题化解在萌芽，把矛盾解决在基层。

（三）加强干部队伍建设，提高干部素质，改进工作作风，推进廉洁自律，优质高效完成各项工作任务。

绥芬河市发展和改革委员会

2018年5月10日

绥芬河市发展和改革委员会办公室                     2018年5月10日

共印4份