乡村振兴局2024年度绥芬河市绥芬河镇绥东村果蔬种植基地智能温室项目

绩效运行监控结果报告

市财政局：

我单位2024年度组织实施了绥芬河市绥芬河镇绥东村果蔬种植基地智能温室项目，并对项目1-12月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

绥芬河市绥芬河镇绥东村果蔬种植基地智能温室项目，2024年年初预算金额为270万元，其中：财政拨款270万元。2024年1-12月执行数270万元，项目资金执行率100%。

- 二、绩效运行总体目标

- （一）绥芬河市绥芬河镇绥东村果蔬种植基地智能温室项目，完成全部建设内容，1-12月建设完成智能温室4栋。

- （二）建设项目完成，壮大村集体经济。

- 三、绩效指标情况

- （一）产出指标完成情况

- 数量指标：建设智能温室大棚4栋，完成。

- 质量指标：项目（工程）验收合格率达到100%，完成。

- 时效指标：项目（工程）完成及时率达到100%，完成。

- 成本指标：建设成本≤270万元，完成。

- （二）效益指标情况完成情况

- 经济效益指标：预计收益≥13.5万元/年，完成。

- 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，完成。

- （三）满意度指标完成情况

- 服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%，完成。

- 四、跟踪分析

- 我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目已完成建设，未出现绩效目标指标值偏差情况。

- 附件：绩效运行监控表

- 绥芬河市乡村振兴局

- 2024年12月15日