乡村振兴局2024年度绥芬河市阜宁镇北寒村道路提升工程项目绩效运行

监控结果报告

市财政局:

我单位2024年度组织实施了绥芬河市阜宁镇北寒村道路提升工程项目，并对项目1-12月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

绥芬河市阜宁镇北寒村道路提升工程项目，2024年年初预算金额为300万元，其中：财政拨款300万元。2024年1-12月执行数300万元，项目资金执行率100%。

- 二、绩效运行总体目标

- （一）绥芬河市阜宁镇北寒村道路提升工程项目，完成全部建设内容，1-12月建设完成0.7公里混凝土道路和2.4公里排水边沟。

- （二）新建混凝土道路及边沟，给村民的交通提供便利。

- 三、绩效指标情况

- （一）产出指标完成情况

- 数量指标：0.7公里混凝土道路和2.4公里排水边沟，完成。

- 质量指标：项目（工程）验收合格率达到100%，完成。

- 时效指标：项目（工程）完成及时率达到100%，完成。

- 成本指标：建设成本≤300万元，完成。

- （二）效益指标情况完成情况

- 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，完成。

- （三）满意度指标完成情况

- 服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%，完成。

- 四、跟踪分析

- 我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目已完成建设，未出现绩效目标指标值偏差情况。

- 附件：绩效运行监控表

- 绥芬河市乡村振兴局

- 2024年12月15日